Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase del Proyecto APT, se han desarrollado avances significativos en la plataforma EduControl, cuyo propósito es optimizar el control de asistencia, notas y seguimiento académico en instituciones educativas. Hasta la fecha, se ha completado el diseño del modelo de datos, el diagrama entidad-relación (ERD), el Kick Off del proyecto, las historias de usuario, la definición del backlog y sprints, y los diagramas 4+1. En el ámbito técnico, se implementó la estructura inicial del proyecto web y móvil, configurando el entorno movil con Django (backend), Angular/Ionic (frontend) y Node.js. y el proyecto web con Xampp + Visual studio También se creó un sistema de rutas protegidas (guard), una interfaz responsiva con los colores institucionales (azul oscuro y amarillo), y un menú lateral funcional. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Desarrollar una aplicación web la cual permitirá la inserción de notas y asistencias para el perfil de profesor y para el perfil de administrador todo lo relacionado a la gestión de usuarios y manejos de clases , etc . Y para la App móvil La cual permitirá a los usuarios alumnos y apoderados la cual permita consultar la asistencia y notas de los estudiantes. - Implementar un sistema seguro de roles (Administrador, Profesor, Tutor y Alumno). - Crear un backend robusto en Django REST Framework y un frontend en Angular/Ionic. - Garantizar la accesibilidad, seguridad y facilidad de uso del sistema. |
| Metodología | El desarrollo se realiza mediante la metodología ágil SCRUM, con iteraciones quincenales (sprints). Cada sprint incluye planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva. Las tareas se gestionan en Trello, y el control de versiones se lleva a cabo mediante GitHub. |
| Evidencias de avance | Modelo de datos y diagrama entidad-relación finalizado. Documentos de Kick Off y backlog completos. Diagramas 4+1 desarrollados (vista lógica, de procesos, desarrollo, física y casos de uso). Mvp web |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño de base de datos | Creación del modelo ER y relaciones | Visual Paradigm, Draw.io | 2 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Ninguno | ✅ Completado | - |
| Gestión del proyecto | Kick Off y backlog | Word, Excel, Trello | 3 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Trabajo colaborativo | ✅ Completado | - |
| Análisis del sistema | Historias de usuario y requerimientos | Excel, Word | 4 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Documento validado | ✅ Completado | - |
| Arquitectura del sistema | Vistas 4+1 | PlantText UML, Draw.io | 5 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Diagramas validados | ✅ Completado | - |
| Desarrollo backend | Configuración de Django | VSCode, Python | 5 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Instalación lista | ⚙️ En curso | Ajustes menores |
| Desarrollo frontend | Creación de app web/móvil | Ionic, Angular | 10 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Estructura lista, login pendiente | ⚙️ En curso | - |
| Integración | Conexión Django - Angular/Ionic | API REST, Axios | 5 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Pendiente de endpoints | ⏳ No iniciado | Ajuste por retraso |
| Pruebas funcionales | Test del sistema web y móvil | Postman, Chrome | 5 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Se realizará tras integración | ⏳ No iniciado | - |
| Entrega final | Documentación y presentación | Word, PowerPoint | 3 días | Eugenio Correa / Álvaro Fredes | Se hará en noviembre | ⏳ No iniciado | - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: Conocimiento previo en Django y Angular. Organización mediante Trello y control de versiones. Claridad en los objetivos del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades no iniciadas o retrasadas - Integración API Django: retrasada por ajustes en autenticación. - Pruebas funcionales: reprogramadas tras integración. - Entrega final: prevista para finales de noviembre. Estrategias: - Revisión semanal de tareas en Trello. - Foco en backend REST para habilitar pruebas funcionales. - Comunicación continua y documentación de cada sprint.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.