INFORME DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS

EduControl

Fecha: 30/09/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Resumen Ejecutivo 	4

Supuestos y Bases de Cálculo	4

Desglose de Recursos Humanos (Horas Hombre)	4

Desglose de Gastos Directos (Costos de Sistema e Insumos)	5

Presupuesto Consolidado del Proyecto	7

Proyección de Costos Operativos (OPEX)	7

Análisis de Rentabilidad y Beneficios	8

Conclusión Financiera	8

Firmas de Aprobación	8

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-09-2025 | 1.0 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Informe de Costos |
| 30-09-2025 | 1.2 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Informe de Costos |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | EduControl - Plataforma de Gestión Académica |
| Fecha de preparación | 24-10-2025 |
| Cliente | Colegio Instituto América |
| Patrocinador principal | Colegio Instituto América |
| Gerente / Líder de Proyecto | Álvaro Fredes |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Eugenio Correa |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Fredes | Lider de Proyecto | Duoc Uc | 30-09-2025 | Alvaro fredes 20.843.985-5 |

# Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la estructura de costos asociada al desarrollo e implementación del proyecto EduControl. El presupuesto se ha diseñado bajo una estrategia de Eficiencia de Capital (CAPEX), priorizando el uso de infraestructura en la nube (Cloud Computing) para eliminar barreras de entrada económicas para el cliente.

El costo total valorizado del proyecto asciende a $5.565.000 CLP. De este monto, el 97% corresponde a valorización de capital intelectual (Desarrollo) y solo un 3% corresponde a gastos directos de puesta en marcha, lo que hace que el proyecto sea altamente viable financieramente para el Colegio Instituto América.

# Supuestos y Bases de Cálculo

Para la elaboración de este presupuesto se han considerado las siguientes premisas:

- Duración del Proyecto: 12 Semanas (3 Meses: Agosto, Septiembre, Octubre/Noviembre).

- Equipo de Trabajo: 2 Desarrolladores Full Stack cumpliendo roles transversales (PM, QA, Dev).

- Valor Mercado HH: Se utiliza una tarifa base de mercado para un perfil Junior Developer de $900.000 CLP brutos mensuales por recurso.

- Modelo de Infraestructura: Arquitectura Serverless / PaaS (Plataforma como Servicio) utilizando Render y MongoDB Atlas, eliminando la compra de servidores físicos.

# Desglose de Recursos Humanos (Horas Hombre)

Este ítem representa el Valor Económico del Software. Aunque en un contexto académico no implica un desembolso de sueldos reales, representa el costo que el cliente se "ahorra" al no contratar una consultora externa.

| Rol / Perfil | Cantidad | Dedicación | Tarifa Mensual (Est.) | Costo Total (3 Meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full Stack | 2 | 100% | $900.000 | $5.400.000 |
| Gestor de Proyecto (PM) | (Incluido) | - | - | $0 |
| Analista QA | (Incluido) | - | - | $0 |
| SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  |  |  | $5.400.000 CLP |

Justificación: El equipo asume la totalidad del ciclo de vida del software (SDLC), desde la toma de requerimientos hasta el despliegue y capacitación, justificando la valoración del servicio profesional.

# Desglose de Gastos Directos (Costos de Sistema e Insumos)

Estos son los costos "de bolsillo" o inversión real necesaria para que el sistema quede operativo y en manos del cliente.

| Ítem | Descripción Técnica | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio Web (.cl) | Registro anual de identidad digital (NIC Chile). | $15.000 | $15.000 |
| Infraestructura Backend | Alojamiento en Render (Plan Free Tier para Dev). | $0 | $0 |
| Base de Datos | MongoDB Atlas (Cluster M0 Sandbox). | $0 | $0 |
| Certificado SSL | Seguridad HTTPS (Incluido en Render). | $0 | $0 |
| Capacitación | Material impreso, manuales y viáticos. | $100.000 | $100.000 |
| Reserva Contingencia | Fondo de imprevistos (aprox. 10% de gastos). | $50.000 | $50.000 |
| SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  | $165.000 CLP |

Nota: Al migrar a la nube, se logró un ahorro de $600.000 CLP correspondientes al servidor físico originalmente planificado en el Acta de Constitución.

# Presupuesto Consolidado del Proyecto

| Categoría de Costo | Monto (CLP) | % del Total |
| --- | --- | --- |
| A. Recursos Humanos (Valorización) | $5.400.000 | 97% |
| B. Gastos Directos (Infraestructura/Insumos) | $165.000 | 3% |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $5.565.000 | 100% |

# Proyección de Costos Operativos (OPEX)

Una vez entregado el proyecto, el Colegio Instituto América deberá asumir los costos mensuales de operación. Se presentan dos escenarios:

Escenario A: Costo Cero (Actual)

- Costo: $0 CLP / mes.

- Condiciones: Uso de capas gratuitas.

- Limitaciones: El servidor se "duerme" tras 15 minutos de inactividad (Cold Start de 50s). Sin backups automáticos.

Escenario B: Producción Recomendada (Ideal)

- Backend (Render Plan Individual): ~$7.000 CLP ($7 USD). Garantiza disponibilidad 24/7.

- Base de Datos (Mongo Atlas Basic): ~$9.000 CLP ($9 USD). Incluye respaldos automáticos.

- Costo Mensual Total Estimado: ~$16.000 CLP.

# Análisis de Rentabilidad y Beneficios

- Eliminación de Obsolescencia: El modelo Cloud adoptado elimina la depreciación de activos. El colegio no posee un servidor que pierda valor o requiera repuestos, transformando un gasto de capital (CAPEX) en un costo operativo bajo (OPEX).

- Escalabilidad Financiera: El sistema permite crecer sin reinversión inmediata. Si la matrícula del colegio aumenta, simplemente se ajusta el plan de la nube, sin necesidad de comprar, configurar e instalar nuevo hardware físico.

- Valor del Activo Digital: El colegio recibe un activo intangible (Software) valorado en más de 5 millones de pesos, pagando únicamente los costos de implementación ($165.000), lo que representa un retorno de valor inmediato para la institución educativa.

# Conclusión Financiera

El proyecto EduControl es financieramente factible. La estrategia de desarrollo basada en tecnologías modernas (MERN Stack / Python Django) y despliegue en la nube ha permitido minimizar los costos directos al máximo, entregando una solución profesional y robusta con una inversión monetaria inicial mínima para el cliente.

# Firmas de Aprobación

Gerente de Proyecto Álvaro Fredes / Eugenio Correa

Patrocinador / Cliente Representante Colegio Inst. América