Plan de Pruebas de Software

EduControl

Fecha: 24/10/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-10-2025 | 1.0 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Plan de Pruebas basado en Carta Gantt oficial. |
| 17-10-2025 | 1.2 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Plan de Pruebas basado en Carta Gantt oficial. |
| 24-10-2025 | 2.0 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Plan de Pruebas basado en Carta Gantt oficial. |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | EduControl - Plataforma de Gestión Académica |
| Fecha de preparación | 24-10-2025 |
| Cliente | Colegio Instituto América |
| Patrocinador principal | Colegio Instituto América |
| Gerente / Líder de Proyecto | Álvaro Fredes |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Eugenio Correa |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Fredes | Lider de Proyecto | Duoc Uc | 24-10-2025 | Alvaro fredes 20.843.985-5 |

Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas tiene como objetivo validar la calidad, funcionalidad y estabilidad de la plataforma web EduControl antes de su entrega final en la Semana 12. El enfoque principal será verificar que la integración entre el Frontend (React), el Backend (Django en Render) y la Base de Datos (MongoDB Atlas) funcione correctamente bajo flujos de trabajo reales del colegio. Se pondrá especial énfasis en las semanas 10 y 11 para la detección temprana de errores (QA).

Alcance de las Pruebas

Elementos de Pruebas

- Se verificarán los siguientes módulos según lo definido en la fase de desarrollo:

- Seguridad: Login, manejo de sesiones y recuperación de contraseñas.

- Gestión Académica: CRUD de usuarios, asignaturas y cursos.

- Evaluaciones: Carga de notas, cálculo automático de promedios y visualización por roles.

- Asistencias: Registro diario y reportes de porcentaje.

- Reportabilidad: Generación de PDF y descargas CSV.

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Persistencia de datos en la nube (MongoDB Atlas).

- Correcto despliegue y tiempos de respuesta en servidor Render.

- Validación de perfiles (RBAC): Que un alumno no pueda ver notas de otros ni editar las suyas.

Funcionalidades a No Probar

- Pasarela de pagos.

- Aplicación móvil nativa (se prueba versión web móvil).

- Pruebas de estrés masivo (carga superior a 500 usuarios simultáneos).

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia seguirá el cronograma del proyecto (Fase 3):

- Pruebas Unitarias (Semana 9): Verificación de lógica interna del código (cálculos de notas) durante el desarrollo final.

- Pruebas Integrales y QA (Semanas 10-11):

- Pruebas de API: Uso de Postman para validar endpoints en Render.

- Pruebas de Interfaz: Navegación completa simulando roles de Profesor y Admin.

- Pruebas de Aceptación (Semana 12): Validación final con usuarios clave (profesores piloto) durante la capacitación.

Criterios de Aceptación o Rechazo

### Criterios de Aceptación

- Todas las funcionalidades críticas (Login, Notas, Asistencia) operan sin errores.

- Los reportes PDF coinciden con los datos mostrados en pantalla.

- Tiempo de carga aceptable en conexión 4G/Wifi estándar.

### Criterios de Suspensión

- Caída total del servicio en Render.

- Pérdida de datos al guardar registros en MongoDB.

- Fallo de seguridad (acceso no autorizado a datos sensibles).

### Criterios de Reanudación

- Despliegue de un "Hotfix" que solucione el error crítico y verificación exitosa del mismo.

Entregables

- Plan de Pruebas.

- Set de Casos de Prueba (Checklist de validación).

- Reporte de Incidencias (Log de errores encontrados y corregidos).

- Acta de Aceptación Final (Firmada por cliente).

Recursos

- Personas: QA(s), desarrolladores frontend/backend, product owner, DevOps.

- Infraestructura: servidores dev/staging/producción, cuentas de Firebase, SMTP de pruebas.

- Herramientas: Postman, curl, Playwright/Cypress, Jest/Mocha, GitHub Actions (CI), Sentry/Logs, Render logs.

Requerimientos de Entornos – Hardware

- Cliente: Computadores de escritorio/Notebooks y Smartphones.

- Servidor: Infraestructura Cloud (No requiere hardware local).

- Requerimientos de Entornos – Software

- Backend: Render (Plan Free/Individual).

- Base de Datos: MongoDB Atlas.

- Navegadores: Chrome, Edge, Firefox, Safari (Móvil).

Herramientas de Pruebas

- Postman: Para pruebas de Backend.

- GitHub Issues: Para registro y seguimiento de errores.

- Herramientas DevTools: Para inspección de consola y red.

Personal

| Rol | Responsable | Tareas |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Álvaro Fredes | Coordinación de pruebas, pruebas de frontend y usabilidad. |
| Tester Técnico | Eugenio Correa | Pruebas de base de datos, API y seguridad. |

Entrenamiento

- Sesión de onboarding para QA sobre la arquitectura (1 hora): endpoints, flujos críticos, y cómo leer logs de Render.

- Guía rápida: cómo ejecutar tests locales y usar Postman collections.

- Formación sobre testing de FCM (cómo simular tokens).

Planificación y Organización

### Procedimientos para las Pruebas

- Desplegar la última versión estable en Render (Ambiente Staging).

- Ejecutar casos de prueba secuenciales (ej. Crear alumno -> Matricular -> Poner Nota).

- Registrar resultados.

- Si hay error: Documentar -> Corregir código -> Redesplegar -> Retest.

Matriz de Responsabilidades

| Actividad | Álvaro Fredes | Eugenio Correa | Cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de Pruebas | R | R | I |
| Ejecución Técnica (API/BD) | A | R | - |
| Ejecución Funcional (Web) | R | A | - |
| Validación Final (UAT) | A | A | R |

Cronograma

| Actividad | Fecha / Periodo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Planificación de Pruebas | Semana 9 | Definición de casos y preparación de datos de prueba en MongoDB. |
| Pruebas Integrales y QA | Semana 10 y 11 | Ejecución intensiva de pruebas funcionales y técnicas. Detección y corrección de errores (Bug Fixing). |
| Despliegue y Capacitación | Semana 12 | Puesta en marcha en producción y Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) con el cliente. |
| Cierre y Entrega | Semana 12 | Entrega de documentación final y cierre del proceso de QA. |

Premisas

- El servicio de Render se mantendrá operativo durante el periodo de pruebas.

- Se cuenta con datos de prueba suficientes (al menos 1 curso completo cargado).

Dependencias y Riesgos

| Riesgo | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retraso en Desarrollo (Fase 2) | Alto | Si el desarrollo se atrasa, se comprimirá el tiempo de QA de la Semana 10, priorizando flujos críticos. |
| Latencia en Nube | Medio | Realizar pruebas en horarios de baja congestión o evaluar upgrade de plan si es crítico. |
| Bugs Críticos en Semana 11 | Alto | Dedicación exclusiva del equipo a "Bug Fixing" antes del despliegue en la Semana 12. |

Referencias

A continuación, se listan los documentos y fuentes de información que sirven como base para la elaboración y ejecución del presente Plan de Pruebas:

### Documentación del Proyecto

- Documento de Requerimientos de Software (ERS) - EduControl (Versión 2.0): Fuente principal para identificar los requisitos funcionales y no funcionales que deben ser validados.

- Acta de Constitución del Proyecto - EduControl: Documento que define el alcance de alto nivel, los interesados y las restricciones presupuestarias iniciales.

- Cronograma del Proyecto (Carta Gantt): Planificación oficial que establece los plazos para las fases de QA y Despliegue (Semanas 10-12).

- Documento de Kick Off: Definición de objetivos y metodología de trabajo (Scrum).

### Documentación Técnica y Estándares

- Documentación Oficial de Django (Testing): Referencia para la ejecución de pruebas unitarias y de integración en el backend.

  - Fuente: docs.djangoproject.com

- Documentación de MongoDB Atlas: Guías para la gestión de clústeres, copias de seguridad y seguridad en la base de datos NoSQL.

  - Fuente: mongodb.com/docs/atlas

- Documentación de Render: Guías de despliegue y manejo de servicios web en la nube.

  - Fuente: render.com/docs

- Estándar WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): Criterios de referencia para validar la accesibilidad de la interfaz de usuario (Nivel AA).

- OWASP Top 10 (2021): Estándar de seguridad utilizado para verificar vulnerabilidades críticas en aplicaciones web.

Glosario

- QA: Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad).

- UAT: User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario).

- Cold Start: Tiempo de espera al iniciar un servidor gratuito en la nube.

- Staging: Entorno de pruebas previo a producción.