## Slide 1
EduControl
Eugenio Correa - Alvaro Fredes
17-10-2025

## Slide 2
01
PROBLEMATICA
02
03
ESTADO DE AVANCE
TEMAS A VER EN ESTA PRESENTACIÓN
04
COMPROMISOS
PROXIMA SESIÓN
MVP

## Slide 3
CONTEXTO
EduControl nace como respuesta a la necesidad del Colegio Instituto América de gestionar de manera centralizada las notas y asistencias de sus estudiantes. Actualmente, este proceso se realiza con planillas manuales, lo que genera duplicidad de información, errores y falta de trazabilidad
EduControl Contara con un sistema web el cual va a permitir poder transparentar de manera eficiente datos al momento como lo son :Notas y Asistencia. Y de igual forma poder facilitar el proceso para profesores al momento de querer ingresar las notas , y a su vez a Inspectoria establecer la asistencia como corresponde y sin errores.

## Slide 4
FASE 1 (3 SEMANAS ):LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS Y LA PREPARACION DE EN QUE CAMINO SEGUIR PARA LLEGAR A LA SOLUCIÓN
ESTADO : COMPLETADO
FASE 2 (6 SEMANAS ):DESARROLLO DE MOCKUPS , DESARROLLO DE APLICACIÓN , VISTAS 4 +1 , DESARROLLO MVP ( WEB)
ESTADO : MEDIANAMENTE COMPLETO
FASE 3 (2 SEMANAS) : REALIZACION DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
ESTADO : INCOMPLETO
FASE 4 (1 SEMANA): DESPLIEGUE Y CAPACITACIÓN.
ESTADO INCOMPLETO
EN TOTAL LLEVAMOS UN 40% DE AVANCE CONTANDO CON LO PRESENTADO EL DIA DE HOY
Estado de Avance
FECHA DE REVISIÓN DE AVANCE :17-10-2025
INICIO DE MEDICIÓN DE AVANCE : 22-08-2025

## Slide 5
Presentacion MVP

## Slide 6
PRESENTAR UN AVANCE DE GESTIÓN DE NOTAS
AVANCES GESTION DE ASISTENCIA Y PERFILES
AVANCE DE CONSULTAS DE DATOS
COMPROMISOS PROXIMA SESIÓN