MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

EduControl

Fecha: 24/10/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Resumen Ejecutivo 	4

Metodología de Gestión	4

Ciclo de Trabajo:	4

Matriz de Riesgos Detallada (Inventario Completo)	5

Análisis Estratégico y Focos de Atención	12

A. Infraestructura Cloud (R01 - Latencia)	12

B. Integridad de Negocio (R18 - Cálculo de Notas)	12

C. Seguridad y Privacidad (R10/R13 - Control de Acceso)	13

D. Adopción del Usuario (R16 - Factor Humano)	13

Conclusión y Viabilidad	13

Referencias	13

Documentación Interna del Proyecto	13

Estándares y Documentación Técnica Externa	14

Glosario	14

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-10-2025 | 1.0 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Plan de Gestión de Riesgos Según Matriz de Riesgos |
| 24-10-2025 | 1.2 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Plan de Gestión de Riesgos Según Matriz de Riesgos |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | EduControl - Plataforma de Gestión Académica |
| Fecha de preparación | 24-10-2025 |
| Cliente | Colegio Instituto América |
| Patrocinador principal | Colegio Instituto América |
| Gerente / Líder de Proyecto | Álvaro Fredes |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Eugenio Correa |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Fredes | Lider de Proyecto | Duoc Uc | 24-10-2025 | Alvaro fredes 20.843.985-5 |

# Resumen Ejecutivo

El presente documento consolida el análisis de los riesgos potenciales identificados durante las fases de planificación y construcción del proyecto EduControl. El objetivo es asegurar la continuidad operativa de la plataforma y garantizar la integridad de los datos académicos, mitigando proactivamente cualquier amenaza antes del despliegue final.

Tras la evaluación cualitativa y cuantitativa, el proyecto se clasifica en un nivel de Riesgo Medio-Alto Controlado.

- Riesgos Totales Identificados: 25

- Riesgos Críticos (Prioridad 1): 9 (Requieren monitoreo diario).

- Riesgos Altos (Prioridad 2): 9 (Requieren mitigación planificada).

- Riesgos Medios/Bajos: 7 (Se aceptan y monitorean).

La concentración de riesgos críticos se debe a la naturaleza sensible de los datos (notas de menores) y a la dependencia de infraestructura en la nube gratuita (Render/MongoDB) que introduce desafíos técnicos de disponibilidad.

# Metodología de Gestión

Para asegurar el éxito del proyecto, hemos establecido un proceso de monitoreo continuo basado en dos dimensiones:

- Probabilidad: Posibilidad de que el evento ocurra.

- Impacto: Consecuencia en el proyecto si el evento ocurre.

## Ciclo de Trabajo:

- Mitigación (Preventiva): Acciones implementadas en el código o proceso antes de que ocurra el riesgo.

- Contingencia (Reactiva): Acciones a ejecutar inmediatamente si el riesgo se materializa.

- Monitoreo Semanal: Revisión de estado en cada reunión de Sprint (Weekly).

# Matriz de Riesgos Detallada (Inventario Completo)

A continuación, se detalla el inventario de los 25 riesgos gestionados por el equipo:

| ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Severidad | Plan de Mitigación (Preventivo) | Plan de Contingencia (Reactivo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Infraestructura | Latencia "Cold Start": Demora de ~50s en la primera petición (Render Free). | 🔴 Crítico | Monitor de actividad (Ping) y pantallas de carga (Loaders). | Upgrade temporal a plan de pago. |
| R02 | Infraestructura | Límite Conexiones MongoDB: Saturación del clúster M0 ante accesos masivos. | 🟡 Medio | Pooling de conexiones eficiente en Backend. | Escalar a plan M2 (MongoDB Atlas). |
| R03 | Despliegue | Fallo en Pipeline CI/CD: Error de código rompe el despliegue y deja el sitio abajo. | 🔴 Crítico | Tests automáticos pre-deploy y protección de rama Main. | Rollback inmediato a versión anterior. |
| R04 | Código Web | Bloqueo CORS: Navegador bloquea peticiones entre Frontend y Backend. | 🔴 Crítico | Configurar django-cors-headers con lista blanca de dominios. | Plugin de navegador (solo dev) y hotfix. |
| R05 | Datos | Pérdida Integridad (Huérfanos): Alumnos borrados dejan notas sin dueño. | 🟠 Alto | Borrado lógico (Soft Delete) en lugar de físico. | Script de limpieza de base de datos. |
| R06 | Integración | Fallo Reportes PDF: Librería consume mucha RAM y crashea el servidor. | 🟠 Alto | Optimización de imágenes y generación asíncrona. | Generar reporte en CSV plano. |
| R07 | Móvil | Incompatibilidad iOS (Safari): La Web App se ve descuadrada en iPhones. | 🟠 Alto | Diseño responsivo avanzado y testing en Safari. | CSS específico (Media Queries) para iOS. |
| R08 | Configuración | Variables de Entorno (.env): Fallo en producción por no leer claves secretas. | 🔴 Crítico | Gestión de secretos en panel de Render. | Inyección manual temporal de variables. |
| R09 | Performance | Timeouts en API: Cálculos masivos cortados por tiempo de espera. | 🟡 Medio | Paginación de datos y optimización de algoritmos. | Ejecutar procesos en segundo plano. |
| R10 | Seguridad | Escalada de Privilegios (RBAC): Alumno accede a vista de Profesor por URL. | 🔴 Crítico | Middleware de verificación de rol en cada endpoint. | Bloqueo de cuenta y parche de seguridad. |
| R11 | Seguridad | Exposición de Datos (Logs): Contraseñas visibles en consola del navegador. | 🟠 Alto | Sanitización de logs y eliminación de console.log. | Cambio de credenciales expuestas. |
| R12 | Seguridad | Inyección NoSQL: Manipulación de consultas a la base de datos. | 🔴 Crítico | Uso de ODM (Django/MongoEngine) para sanear inputs. | Restauración de backup de seguridad. |
| R13 | Seguridad | Robo de Sesión (Hijacking): Intercepción de Token JWT. | 🔴 Crítico | Uso de HTTPS forzado y cookies HttpOnly. | Revocación masiva de tokens (Logout). |
| R14 | Seguridad | Contraseñas Débiles: Usuarios usan "123456". | 🟠 Alto | Forzar política de contraseñas (largo/caracteres). | Reseteo forzado de claves simples. |
| R15 | Datos | Datos de Origen Sucios: CSV del colegio con errores o duplicados. | 🟠 Alto | Script de validación estricta pre-carga. | Carga manual y corrección en Excel. |
| R16 | Negocio | Resistencia al Cambio: Profesores rechazan usar el sistema digital. | 🔴 Crítico | UX intuitiva y capacitación presencial. | Soporte intensivo y directivas de Dirección. |
| R17 | Infraestructura | Hardware Obsoleto: PCs del colegio no soportan navegador moderno. | 🟡 Medio | Compatibilidad con versiones legacy de Chrome. | Uso de versión móvil en celulares. |
| R18 | Legal | Error Cálculo de Notas: Promedios no coinciden con reglamento. | 🔴 Crítico | Pruebas unitarias de lógica matemática exhaustivas. | Corrección masiva en BD y re-emisión. |
| R19 | Operación | Ausencia Admin TI: Nadie mantiene el sistema post-proyecto. | 🟠 Alto | Documentación técnica y manual de administración. | Soporte post-venta limitado. |
| R20 | Gestión | Scope Creep: Cliente pide funciones extra fuera de plazo. | 🟡 Medio | Congelamiento de requerimientos firmado. | Agendar para "Fase 2" futura. |
| R21 | Equipo | Bus Factor (Baja): Enfermedad de un desarrollador detiene todo. | 🟠 Alto | Pair programming y documentación compartida. | Simplificación de alcance técnico. |
| R22 | Desarrollo | Conflictos Git: Sobreescritura de código por error en Merge. | 🟠 Alto | Ramas separadas por funcionalidad y Pull Requests. | Revertir commits y fusión manual. |
| R23 | Gestión | Retraso Aprobaciones: Cliente tarda en validar entregables. | 🟡 Medio | Reuniones semanales de seguimiento fijas. | Ajuste de cronograma (extensión). |
| R24 | Calidad | Deuda Técnica: Código "sucio" difícil de mantener a futuro. | 🟡 Medio | Refactorización periódica y revisión de código. | Documentar "To-Do" para limpieza futura. |
| R25 | Normativo | Accesibilidad WCAG: Sitio no usable por personas con discapacidad. | 🟢 Bajo | Uso de etiquetas ARIA y contrastes de color. | Ajustes de CSS según feedback. |

# Análisis Estratégico y Focos de Atención

Basado en la matriz anterior, el equipo ha priorizado cuatro focos de vulnerabilidad que son críticos para la viabilidad del proyecto ante el cliente (Colegio Instituto América):

## A. Infraestructura Cloud (R01 - Latencia)

La decisión estratégica de utilizar servicios gratuitos eliminó los costos iniciales, pero introdujo el riesgo de latencia inicial ("Cold Start").

- Estrategia: Se implementó un sistema de monitoreo automático ("Ping") que mantiene el servidor activo durante el horario de clases, mitigando la percepción de lentitud.

## B. Integridad de Negocio (R18 - Cálculo de Notas)

El riesgo de mayor impacto legal es un error matemático en los promedios. Un fallo aquí invalidaría la utilidad del software.

- Estrategia: Validación cruzada mediante pruebas automatizadas que comparan los resultados del sistema con las planillas Excel históricas del colegio.

## C. Seguridad y Privacidad (R10/R13 - Control de Acceso)

Dado que el sistema maneja datos de menores, la seguridad es intransable. Existe el riesgo de que alumnos intenten acceder a datos de profesores.

- Estrategia: Arquitectura "Zero Trust" en el Backend, donde cada petición verifica el rol del usuario antes de entregar datos.

## D. Adopción del Usuario (R16 - Factor Humano)

Se anticipa resistencia por parte de docentes acostumbrados al papel.

- Estrategia: Enfoque en una interfaz minimalista (UX) y un plan de capacitación presencial, reduciendo la barrera de entrada tecnológica.

# Conclusión y Viabilidad

El equipo ha adoptado una postura de Prevención Activa. Para los riesgos no eliminables (como fallos de proveedores Cloud), se han diseñado Planes de Contingencia claros (Rollbacks, Backups), asegurando que el proyecto es viable técnica y económicamente bajo el modelo de gestión actual.

# Referencias

Los siguientes documentos y fuentes de información han servido como base para la identificación, análisis y planificación de la respuesta a los riesgos descritos en este plan:

## Documentación Interna del Proyecto

- Matriz de Riesgos (Archivo Fuente): educontrol_matriz_riesgos.xlsx – Versión 1.0. Documento base con el inventario detallado de los 25 riesgos, probabilidad e impacto.

- Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter): Define los límites de autoridad, presupuesto y alcance inicial (In-Scope/Out-Scope).

- Documento de Requerimientos de Software (ERS): Versión 2.0. Especifica los requisitos funcionales (Notas, Asistencia) y no funcionales (Seguridad, Disponibilidad) que, de no cumplirse, constituyen riesgos de calidad.

- Cronograma del Proyecto (Carta Gantt): Define la línea base de tiempo para identificar riesgos de retraso en hitos críticos (Semanas 10-12).

- Plan de Pruebas de Software: Estrategia de QA para la mitigación de riesgos técnicos y validación de entregables.

## Estándares y Documentación Técnica Externa

- Render Documentation (Hosting): Especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios gratuitos ("Spin down" / "Cold Start") y límites de memoria.

  - Fuente: render.com/docs

- MongoDB Atlas Documentation (Database): Límites operativos del clúster compartido (M0 Sandbox) y conexiones simultáneas.

  - Fuente: mongodb.com/docs/atlas

- OWASP Top 10 (2021): Estándar de seguridad de aplicaciones web utilizado para identificar vulnerabilidades críticas (Inyección, Fallos de Auth).

  - Fuente: owasp.org

- Guía Oficial de Scrum (2020): Marco de trabajo ágil utilizado para la gestión de riesgos iterativa en cada Sprint.

# Glosario

A continuación, se definen los términos técnicos y acrónimos utilizados a lo largo de este plan de gestión de riesgos:

Bus Factor: Medida de riesgo que indica cuántos miembros del equipo tendrían que "ser atropellados por un autobús" (incapacitados) para que el proyecto se detenga por falta de conocimiento.

Cold Start (Arranque en Frío): Tiempo de latencia que ocurre cuando un servidor en la nube (Render) debe "despertar" tras un periodo de inactividad, causando lentitud en la primera carga.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Mecanismo de seguridad del navegador que permite o bloquea recursos solicitados desde un dominio distinto al que sirve la página web.

Deploy (Despliegue): Proceso de subir y activar el código fuente en el servidor de producción para que esté disponible a los usuarios.

JWT (JSON Web Token): Estándar para la creación de tokens de acceso que permiten la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON, usado para la autenticación.

Pipeline CI/CD: Conjunto de pasos automatizados (Integración Continua / Despliegue Continuo) que permiten probar y subir cambios de código de manera rápida y fiable.

RBAC (Role-Based Access Control): Control de acceso basado en roles. Sistema que restringe el acceso a la red según el rol de la persona dentro de la organización (ej. Alumno vs. Profesor).

Rollback: Plan de contingencia que consiste en revertir el sistema a una versión anterior estable tras un despliegue fallido.

Scope Creep: Tendencia de los requisitos de un proyecto a aumentar durante el ciclo de vida del desarrollo sin control, afectando el presupuesto y los plazos.

Soft Delete (Borrado Lógico): Técnica de diseño de base de datos donde los registros no se eliminan físicamente, sino que se marcan con una bandera (ej. is_active=False) para mantener la integridad referencial.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): Guías de Accesibilidad para el Contenido Web. Estándares internacionales para hacer el contenido web más accesible a personas con discapacidad.